Planung
Nötige teile:
- Akku
  - 12V
  - Ladeadapter OnBoard
  - Genug Strom für 20mx20m
- Motoren
  - Schrittmotoren
  - 12V
- Lidar
  - Laser
  - Servos
    - 5V/12V
    - Genauigkeit vor Tempo
- Hinderniserkennung
  - Ultraschallsensor?
- Treppen/Fall Vermeidung
  - Infrarot Reflektion Lichtschranke
- Ketten
  - Glatter wie nicht glatter Untergrund
- LaserMausSensor
  - adns-9800 laser mouse
- Platine
  - Spannungswandler
    - 12V -> 5V
  - Motortreiber/Servotreiber
    - 12V
  - Batterieschutz
    - Lade/Entlade/Kurzschluss/Überspannung
  - Akkuladekreis
  - Ladeanzeige
    - 5 Leds
- Microcontroller
  - Wlan-Host
  - Host für Webseite (Rechenleistung)
- Led
  - Status
    - Ladestand?
  - Designe
  - …
- Knöpfe
  - An/Aus
  - Start/Stopp
  - Ladestand
  - Cash leeren
  - Restart
- Webseite
  - Start/Stopp
- SD-Karte/Speichererweiterung
- Es geht runter Sensor

Ziele:
- Autonom Fahren
- 20mx20m Fahrbereich
- Webseite Hosting mit raum Darstellungen
- Hindernisse erkennen
- Treppen/Fall Vermeidung
- Hindernisse und fall stellen dynamisch eintragen
- Alles OnBoard
- Fernsteuerung über Web interface
- Entfernung Messung über LiDAR
Optionale Ziele:
Miniatur tanz Animation
- Manuelle punkt Positionierung
- Webseite mit Rohdaten in Echtzeit
- Scann Logik mit punkt Priorisierung
- Geplante/Alte Bewegungen darstellen (Webseite/Leds)

Meilensteine:
1. Roboter ist fertig
  1. Hardware ist fertig
    1. Spannungsversorgung
      1. Batterie Strom
      2. 5V Leitung
      3. Ladevorgang
      4. Schutzelektronik
    2. Platine
      1. Alle Teile sind geplant/vorhanden
        1. Einzelkomponenten funktionieren
      2. Platine ist geplant und getestet
    3. LiDAR
      1. Sensor vorhanden/funktionsfähig
      2. Servos funktionsfähig
      3. 3D Modell für Halterung fertig/gedruckt und passend
    4. Eventuelle 3D Komponenten
      1. Komponenten/ Halterungen modelliert
      2. Komponenten/ Halterungen gedruckt und passend
    5. Roboter Zusammenbau
  2. Software ist fertig
    1. Komponenten Test
      1. Platine
        1. Einzel Komponenten Tests
        2. Gruppen Komponenten Tests
        3. Einfache Fahrroutiene
      2. LiDAR
        1. Laser liefert Abstandes werte
        2. Servo dreht richtig
        3. Daten sind ab speicherbar
      3. Webseite
        1. Daten in Tabelle
        2. Daten darstellen (Skizze)
        3. Manuelle Steuerung
          1. Joystick
          2. Fahr zu punkt
        4. Schön machen
    2. Gruppen Test
      1. Einfache Fahrroutiene plus scannen und darstellen
      2. Punkt anfahren
      3. Ruhe Task (Leds?)